МКОУ СОШ с.Филиппово

Программа информатизации

на 2010 – 2015гг.

2010

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

I. Пояснительная записка.

1.1. Общие положения.

1.2. Анализ исходного состояния.

II. Паспорт программы информатизации школы.

2.1. Общие сведения.

2.2. Информационно-техническая оснащенность.

2.3  Специальные программные средства, кроме программных средств об-

щего назначения.

2. 4 Доступ в интернет.

III. Цели и задачи.

IV. Сроки и этапы.

V. Мероприятия по реализации программы (календарный план).

VI. Ресурсы.

VII. Механизм реализации программы.

VIII. Контроль реализации программы.

IX. Планируемые результаты.

I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу. Реализация Концепции модернизации образования предусматривает широкое применение новых информационных технологий и использование Интернет - ресурсов для формирования информационной компетентности учащихся, что предполагает наличие высокого уровня информационной культуры учителя как части его профессиональной культуры и соответствующее изменение образовательного пространства школы. В настоящее время принято выделять следующие основные направления внедрения компьютерной техники в образовании:

-использование компьютерной техники в качестве средства обучения, совершенствующего процесс преподавания, повышающего его качество и эффективность;

-использование компьютерных технологий в качестве инструментов обучения, познания себя и действительности;

-рассмотрение компьютера и других современных средств информационных технологий в качестве объектов изучения;

-использование средств новых информационных технологий в качестве средства творческого развития обучаемого;

-использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации процессов контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики;

-организация коммуникаций на основе использования средств информационных технологий с целью передачи и приобретения педагогического опыта, методической и учебной литературы;

-использование средств современных информационных технологий для организации интеллектуального досуга.

По-настоящему использовать ИКТ можно только в том случае, когда учащиеся активно применяют их как непосредственно в образовательном процессе, так и при подготовке учебных заданий. За последние годы возросли возможности образовательных учреждений в информатизации школьной среды. Однако информационную среду школы характеризуют  не столько установленные компьютеры и наличие другой техники, сколько эффективное применение ИКТ в учебно-воспитательном процессе. С целью оптимизации информационно-технических ресурсов образовательного учреждения, создания условий для развития ИКТ-компетентности всех участников педагогического процесса, организации информационно насыщенной среды и разработана Программа информатизации МКОУ СОШ с.Филиппово. Программа информатизации школы как документ, отражающий системные, целостные изменения в образовательном учреждении, позволит обеспечить  новое  качественное состояние образовательной системы ОУ.

1.2. АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ.

Показателем уровня развития школы, а также критерием ее эффективности является уровень развития и использования информационных технологий и средств телекоммуникаций.

На начало 2010-11 учебного года в школе насчитывается 22  компьютера (в том числе  2 ноутбука), 1 кабинет информатики. Кабинет информатики соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и противопожарным нормам. Имеется выход в Интернет по выделенной линии, электронная почта.  Имеются устройства тиражирования: принтеры, сканер, МФУ.

Медиатека школы включает учебно-методические комплексы по предметам, электронные энциклопедии, справочники, контрольные и обучающие программы практически по всем предметам.

65% педагогических работников владеют компьютерными технологиями. Для дальнейшего совершенствования пользовательских навыков работы учителей за компьютером проводятся краткосрочные тренинги,  педсоветы и заседания МО школы по обмену опытом, идет изучение компьютерных программ по предметам для дальнейшего применения по различным дисциплинам.

Постоянно обновляется сайт школы. В настоящее время приказом по школе закреплен учитель для постоянного обновления сайта.

Особое внимание уделяется предмету информатика. Информатика ведётся в 8, 9,10,11 классах.  С целью повышения эффективности методической работы, полной реализации запросов педагогов в школе начата деятельность по созданию единого информационного пространства. Активно используется Интернет – ресурсы.

Через Интернет учителя школы имеют возможность познакомиться с новыми педагогическими технологиями,  условиями районных, региональных, всероссийских конкурсов и олимпиад. Идет целенаправленная работа по систематизации, обновлению и пополнению информационных ресурсов образовательного процесса, расширению использования мультимедийного сопровождения.

Созданы и непрерывно пополняются:

•  база данных о выпускниках школы;

•  социальный паспорт школы (Microsoft Word);

•  предметные презентации ;

•  электронные дидактические материалы по предметам.

Заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе с помощью компьютерных технологий осуществляется изучение:

•   нормативных документов управления образования, направленных на совершенствование учебно-воспитательного процесса;

•   результативности работы учителя;

•   актуального педагогического опыта работы педагогов из других школ города, области и других регионов России.

Все учебные программы по предметам есть в электронном виде, что значительно облегчает работу учителя на начало учебного года. Таким образом, в школе созданы необходимые предпосылки для реализации программы информатизации школы.

Реализация отдельных направлений информатизации  осуществляется не только учителем информатики, но и другими учителями- предметниками. Многие учителя регулярно применяют ИКТ в своей работе. В основном используют текстовый редактор для подготовки и распечатки материалов, программы для создания презентаций, табличный процессор, разнообразные цифровые инструменты (цифровые фотоаппараты,  компьютерные лаборатории, программы обработки изображений и др.). Используют также компьютерное тестирование, электронные учебники и энциклопедии. Все перечисленные выше цифровые технологии и инструменты используются при подготовке к урокам, на факультативах, в проектной деятельности, во внеклассной работе. Учителями и учащимися разрабатываются совместные проекты. Учащиеся регулярно получают задания, для выполнения которых применяется ИКТ, например: распечатка рефератов, подготовка презентаций и т.п.

Эпизодически ИКТ используется для работы с родителями: рассылки материалов по электронной почте, подготовка презентаций для проведения родительских собраний, ведение базы данных оценок и посещаемости и др.

В последние годы нарастающими темпами идет компьютеризация общества, что является еще одним фактором, способствующим развитию информатизации.

С  каждым годом увеличивается процент  учащихся, которые имеют дома компьютер. Сознание детей подготовлено к восприятию информационного мира, они интуитивно понимают законы информационного мышления. Вместе с тем в области информатизации существуют и проблемные зоны.

-Первой проблемой в реализации проекта информатизации школы является нехватка компьютерной техники.

-Вторая проблема заключается в том, что имеющаяся техника быстро устаревает, требуются материальные затраты на ее модернизацию, ремонт, обслуживание.

-Третья проблема  заключается в том, что наблюдается разрыв между потенциальными возможностями, которые предоставляют современные технические средства и телекоммуникации, и пониманием большей части педагогов, как эти новшества использовать для обеспечения профессиональной деятельности и организации учебно-воспитательного процесса, отсутствие системности, эпизодичность применения ИКТ.

-Четвертая проблема - неполная сформированность информационных баз данных.

-Пятая проблема - трудности, возникающие у школьников при использовании информационных ресурсов. Не у всех учащихся есть дома компьютер (или доступ к интернету).

ii. Паспорт

| Наименование |  | Программа информатизации МКОУ СОШ с.Филиппово |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно–правовая база проекта |  | Устав школы, Концепция федеральной целевой программы «Развитие информатизации в России на период до 2010 года» |  |
| Заказчик |  | Администрация МКОУ СОШ с.Филиппово |  |
| Разработчики |  | В.С. Солоницына – директор МКОУ СОШ с.Филиппово Л.Н. Кожевникова – зам. директора по УВР МКОУ СОШ с.Филиппово С.М. Галкин – учитель физики и информатики МКОУ СОШ с.Филиппово А.С. Берендеев – системный администратор МКОУ СОШ с.Филиппово |  |
| Сроки реализации |  | 2010г. – 2015г. |  |
| Контроль за исполнением |  | В.С. Солоницына – директор МКОУ СОШ с.Филиппово |  |
|  | 2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Показатель |  | Значение |
|  | Субъект Российской Федерации |  | Кировская область |
|  | Полное название учреждения |  | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Филиппово |
|  | Почтовый адрес |  | 613004, Кирово-Чепецкий район, с.Филиппово, ул.Заева, д41. |
|  | Количество используемых абонентских телефонных номеров |  | 1 |
|  | Адрес электронной почты |  | sc_vera@mail.ru |
|  | Интернет-сайт |  | http://www.filippovo.moy.su |
|  | Численность учащихся |  | 175 (2010-2011 уч.год) |

|  | 2.2. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Имеется в наличии | Год поступления |  |
| Кабинет директора |  | 1 ПК Intel DualCore 2.93 GHz, МФУ | 2009 г. |  |
| Библиотека |  | 1 ПК, Сeleron CPU 2.20GHz, Лазерный принтер | 2009 г |  |
| Компьютерный класс |  | 6 ПК Intel Сeleron CPU 2.20GHz. | 2010 г |  |
| Секретарь директора |  | 1 ПК Intel DualCore 2.93 GHz, МФУ | 2009 г |  |
| Кабинет физики |  | 1 ПК Athlon CPU 3.06 GHz | 2008 г |  |
| Портативный компьютер преподавателя RAY book Sil52. |  | 16 ПК Intel Сeleron T 3000 | 2010 г |  |
| Кабинет русского языка |  | Интерактивная доска, лазерный принтер | 2007 г |  |
| Кааб математики, начальных классов, иностранного языка |  | 1 ПК, Сeleron CPU 2.20GHz | 2006 г |  |

- количество компьютеров(в том числе ноутбуков) -22 штук;

- выход в Интернет;

- отношение количества компьютеров к контингенту учащихся: 1 компьютер на 7 учащихся;

- количество ПК, подключенных к сети Интернет и использующих Интернет-ресурсы в образовательном процессе - 7

- наличие локальной сети: количество ПК в локальной сети – 6

- количество компьютерных программ, имеющихся в фонде учреждения, обучающих  программ - 5;

- другое оборудование: телевизоры, аудиотехника, видеотехника,  звуковоспроизводящая аппаратура и микрофоны.

На компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение из стандартного базового пакета программного обеспечения (СБППО).

На школьные компьютеры и ПК учителей из комплекта СБППО были установлены следующие программы:

- Windows XP SP2

- Microsoft Office 2003

- Касперский WorkSpace

| 2.3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА, КРОМЕ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| --- | --- |
| Показатель | Значение |
| Наличие обучающих компьютерных программ и электронных версий учебных пособий по отдельным предметам или темам (да/нет/в проекте) | да |
| Наличие программ компьютерного тестирования учащихся (да/нет/в проекте) | да |
| Наличие электронных версий справочников, энциклопедий, словарей и т.п. (да/нет/в проекте) | да |
| Наличие специальных программ автоматизации процессов обучения (электронное расписание, электронный журнал) (да/нет/в проекте) | В проекте |
| Наличие программ для решения организационных, управленческих и экономических задач учреждения (кадровое, бухгалтерское ПО и т.п.) (да/нет) | Нет |
| Наличие электронных библиотечных систем (каталоги) (да/нет) | Нет |

| 2. 4 ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ |  |
| --- | --- |
| Показатель | Значение |
| Наличие доступа в Интернет (да/нет) | Да |
| Количество ПК, имеющих доступ в Интернет | 7 |
| Вид подключения: | подключение посредством ADSL-модема 128kb/s |

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основной целью информатизации школы является создание единого информационно-образовательного пространства ОУ, которое включает в себя совокупность технических, программных, телекоммуникационных и методических средств, позволяющих применять в образовательном процессе новые информационные технологии и осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы образования. Единое информационно-образовательное пространство осуществляет поддержку образовательного процесса и автоматизацию управленческой деятельности, обеспечивает повышение качества образования  и строится на основе  развитию ИКТ компетенций администрации, учителей и учащихся. Основными участниками и пользователями единого информационно-образовательного пространства должны быть: педагоги, ученики и администрация школы.

В образовательной части создание единого информационно-образовательного пространства школы и реализация программы информатизации ОУ должны решать следующие задачи:

  - индивидуализация обучения в сочетании с формированием у учащихся устойчивых профессиональных и этических норм работы в трудовом коллективе, занятом разработкой и применением новых информационных технологий;

  - предоставление всем участникам образовательного процесса возможности обучения современным информационным технологиям как необходимому минимуму для участника информационного обмена в современном обществе;

  - обеспечение возможности как внутригородского, так и межрегионального и международного информационного обмена, доступа к мировым информационным ресурсам - файловым архивам, базам данных, вычислительным и Web-серверам, включая возможности мультимедиа;

  - предоставление всем участникам системы образования возможностей обмена информацией посредством электронной почты, в целях организации внутрирайонных и межрегиональных связей, включая международные контакты;

  - создание и публикация в электронном виде материалов методического и учебного характера, включая электронные учебники, системы проверки знаний и методические пособия и другие виды учебной информации;

  - обеспечение контроля качества образования посредством ведения электронных журналов и дневников.

В управленческой части:

  - автоматизация документооборота всех участников единого информационно-образовательного пространства школы;

  - автоматизация финансовой деятельности образовательного учреждения (расчет заработной платы, учет материальных ценностей и т.д.);

  - автоматизация учета кадров;

  - сбор и обработка данных о состоянии педагогического процесса в образовательном учреждении.

В социально-общественной части:

  - создание и публикация в электронном и печатном виде изданий (журналов, информационных бюллетеней и т. д.), отражающих общественную жизнь образовательного учреждения;

  - ведение интернет-сайта образовательного учреждения.

  - оказание информационных услуг учащимся и их родителям. Информация образовательных учреждений о своей деятельности становится все более важной функцией. Родители и учащиеся должны получать информацию обо всех сторонах деятельности учреждения: статусе, уставе, учебных планах и программах, кадровом составе, техническом оснащении, текущем расписании, результатах образовательного процесса за прошлые годы, и т. д. Эта информация нужна как для выбора образовательного учреждения, так и для сознательного участия в его деятельности. При этом информация может предоставляться как тиражируемые печатные материалы, локальные информационные ресурсы или Интернет-сайт образовательного учреждения;

  - планирование и организация летнего и зимнего отдыха;

  - проведение олимпиад и спортивных соревнований;

  - помощь в трудоустройстве выпускников.

IV. СРОКИ И ЭТАПЫ

| Этапы | Содержание |
| --- | --- |
| 1 этап 2010-2011гг. | Обучение учителей компьютерной грамотности, оснащение школы средствами ИКТ, компьютерной техникой, установка и отладка работы локальной сети, применение ИКТ при изучении различных дисциплин, интеграция ИКТ в учебный процесс, широкая межпредметная интеграция, решительный шаг к индивидуализации обучения, переход от эпизодического использования ИКТ к созданию системы работы. |
| 2 этап 2012-2013гг. | Создание ЕИС школы, которая включает материально-технические, информационные и кадровые ресурсы, обеспечивает автоматизацию управленческих и педагогических процессов, согласованную обработку и использование информации, полноценный информационный обмен, а также требует нормативно-организационной базы, технического и методического сопровождения. |
| 3 этап 2014-2015гг | Совершенствование автоматизации работы администрации школы, обобщение и распространение опыта. |

V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

(КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН).

| № п/п | Мероприятие | Срок выпол-нения | Ответ-ственный | Финансиро-вание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Научно–методическое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |  |  |  |  |
|  | Разработка единого информационного пространства. | 2010-2015гг. | директор, зам. директора по УВР, системный администратор | ОУ |
|  | Ознакомление учителей-предметников с программой информатизации | 2010г. | директор, зам. директора по УВР, системный администратор | ОУ |
|  | Ознакомление учителей-предметников со вновь поступившими цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) | 2010-2015гг | директор, зам. директора по УВР, системный администратор | ОУ |
|  | Проведение тренингов для учителей по работе с ПК и ЦОР | 2010-2011гг | Учитель информатики | ОУ |
|  | Проведение пед. советов, посвященных проблемам и процессу информатизации в ОУ | Каждый уч. год | Зам. директора по УВР | ОУ |
|  | Проведение учителями-предметниками учебных занятий с использованием ЦОР | ежемесячно | учителя-предметники | ОУ |
|  | Проведение круглых столов учителей-предметников по обмену опытом внедрения ЦОР в учебный процесс | каждый уч. год | учителя-предметники, зам. директора | ОУ |
|  | Проведение открытых учебных занятий с применением ЦОР для учителей школы | каждую четверть | учителя-предметники, зам. директора | ОУ |
|  | Разработка и внедрение учителями-предметниками собственных ЦОР | 2010-2015гг. | учителя-предметники | ОУ |
|  | Проведение элективных курсов по информатике и ИКТ в 9-11кл. | 2010г | зам. директора по УВР, уч. информатики | ОУ |
|  | Модернизация сайта | 2010-2015гг | системный администратор | ОУ |
|  | Поддержка Информационных образовательных ресурсов (ИОР) | 2010-2015гг. | системный администратор | ОУ |
|  | Создание системы тестирования знаний и психосоматического состояния учащихся | 2010-2015гг. | Учителя предметники | ОУ |
|  | Приобретение и внедрение автоматизированной системы управления учебным процессом АВЕРС ДИРЕКТОР | 2010-2015гг. | системный администратор | ОУ |
| 2. Кадровое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |  |  |  |  |
|  | Прохождение администрацией ОУ курсов повышения квалификации в сфере ИКТ-компетенций | 2010-2015г. | Директор | ОУ |
|  | Прохождение всеми учителями-предметниками курсов повышения квалификации в сфере ИКТ-компетенций | 2010-2015г. | зам. директора по УВР | ОУ |
| 3. Обеспечение образовательного учреждения электронными учебными материалами |  |  |  |  |
|  | Обеспечение школы ЦОР нового поколения и СБППО в рамках проекта информатизации образования в РФ | 2010-2015гг. | зав. библиотекой, зам. директора по УВР | РФ (в рамках проекта) |
|  | Приобретение ОУ и учителями-предметниками ЦОР нового поколения по различным предметам | 2010-2015гг. | зав. библиотекой, учителя предметники | Бюджет ОУ + привлеченные средства |
|  | Создание учителями собственных ЦОР по предметам к используемым УМК | 2010-2015гг | Учителя-предметники, зам. директора по УВР | Бюджет ОУ |
| 4. Система консультативной, конкурсной и проектной исследовательской работы со школьниками с использованием информационных технологий |  |  |  |  |
|  | Проведение профориентационных тестов для учащихся 9-11 кл. с использованием ИКТ | 2010-2015гг. | кл. руковод., учитель информатики | ОУ, родители, привлеченные средства |
|  | Выполнение проектов с использованием ИКТ учащимися по предметам | ежегодно, начиная с 2010г. | учителя-предметники | ОУ |
|  | Участие школьников в дистанционных предметных конкурсах, он-лайн тестированиях и олимпиадах с помощью Интернета | 2010-2015гг. | учителя-предметники | ОУ |
| 5. Организационно–техническое обеспечение процесса информатизации ОУ |  |  |  |  |
|  | Обеспечение работоспособности компьютеров школы (техническое и программное обеспечение, в том числе, Интернет) | 2010-2015гг. | Системный администратор | ОУ |
|  | Обновление компьютерного класса школы (техническое и программное обеспечение) | По мере необходимости | директор | бюджет ОУ + привлеченные средства |
|  | Приобретение мультимедиа проекторов | 2010-2015гг. | директор | средства РФ (в рамках проекта информатизации) или привлеченные средства |
|  | Создание локальной компьютерной сети ОУ с выделенным сервером | До 2011 | Системный администратор | бюджет ОУ + привлеченные средства |

VI. РЕСУРСЫ

Реализация программы будет осуществляться за счет средств федерального  бюджета, областного бюджета, муниципального бюджета и внебюджетных источников.

Создание  и развитие единой образовательной информационной среды школы будет осуществляться частично за счет средств  федерального проекта «Информатизация системы образования», федеральной целевой программы развития образования в России.

Средства муниципального бюджета будут направлены на обеспечение санитарных норм и правил в компьютерных классах, улучшение условий организации учебного процесса на основе ИКТ, сохранность и эффективное использование учебной компьютерной техники, ремонт и техническое обслуживание компьютерной и организационной техники.

VII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализацию Программы обеспечивают:

-заместитель  директора по УВР Кожевникова Л.Н.

- системный администратор Берендеев А.С.

-творческая группа педагогов школы «школьная команда» (учитель информатики, учителя -предметники),

- учащиеся и их родители.

В плане учебно-воспитательной работы ежегодно обозначаются конкретные мероприятия, сроки и ответственные за их выполнение.

VIII. КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Контроль над выполнением  программы осуществляет директор школы.

Организационно-методическое управление реализацией  программы осуществляют директор школы, заместитель директора по УВР.

Они же формируют школьную команду, осуществляющую координацию работ  по реализации программы.

Текущее управление реализацией программы, организационно-техническое сопровождение и информационно-аналитическое обеспечение осуществляются школьной командой.

Ход выполнения программы и ее отдельных мероприятий рассматривается на заседаниях школьной команды. Промежуточные и окончательные итоги работы по проектам рассматриваются на заседаниях ШМО.

Школьная команда ежегодно сообщает педагогическому совету справочную и аналитическую  информацию о  ходе реализации программы.

IX. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

После реализации данной программы можно ожидать получения следующих результатов:

- Повышение ИКТ компетенции администрации, учителей, учащихся.

- Создание действующей инфраструктуры, позволяющей повысить эффективность образовательной и управленческой деятельности в школе.

- Повышение качества управленческих решений за счёт использования более полной и достоверной оперативной информации на всех уровнях образовательного процесса.

- Обеспечение доступа учащихся и преподавателей к глобальным информационным ресурсам.

- Создание электронных средств обучения и программно-методического обеспечения.

- Создание условий для развития технологии интерактивного дистанционного обучения.

- Создание системы методической поддержки преподавателей всех уровней в области новых информационных технологий.

- Повышение уровня школы в плане современных ИКТ.