Приложение 1

к приказу №

от 20.04.2012 г. № 01-14/45/1

План работ по внедрению ЭЖ/ЭД.

| № | Задачи | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выбор ЭЖ и отражение выбора в системе оперативного мониторинга | до 1 апреля 2012 года | Солоницына В.С.,директор |
|  | Регистрация в форуме «Информационная образовательная среда» для участия в обмене информацией с координаторами процесса введения ЭЖ из других общеобразовательных учреждений и окружных управлений образования | с 1 апреля 2012 года | Берендеев А.С., системный администратор |
|  | Обучение ответственных за ведение ЭЖ лиц | до 23 апреля 2012 года | Берендеев А.С., системный администратор |
|  | Разработка локальных актов о ведении ЭЖ | до 30 апреля 2012 года | Берендеев А.С., системный администратор Солоницына В.С.,директор |
|  | Ознакомление педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) с возможностями ЭЖ по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося, ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости, локальными актами по их использованию | до 1 мая 2012 года | Берендеев А.С., системный администратор |
|  | Обучение навыкам работы с ЭЖ педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей), оказание технической и методической помощи | до 1 сентября 2012 года | Берендеев А.С., системный администратор |
|  | Подготовка комплекта документов по работе с персональными данными, Получение согласия на обработку персональных данных | до 1 сентября 2012 года | Бузмакова Т.В., зам.директора по ВР, классные руководители |
|  | Регулярное отражение процесса ведения ЭЖ в системе оперативного мониторинга | с 1 сентября 2012 года ежемесячно | Солоницына В.С.,директор |